# 이번주 작업 보고서

2026년 5월 7일 ~ 5월 10일

## 📌 이번주 작업 요약

프론트엔드 백엔드 통합 작업의 마지막 단계를 진행했습니다. 실제 API와 연결하기 직전까지의 모든 구조를 설계하고 구현했으며, 이제 실제 데이터로 보정하면 완성될 준비가 되었습니다.

총 40개 커밋 | 약 3일 4시간 진행

## 📅 날짜별 진행 현황

| 날짜 | 커밋 수 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 5월 7일 | 1개 | 검증 조건 정리 |
| 5월 8일 | 9개 | 결과 페이지 UX 개선, 브랜치 병합 |
| 5월 9일 | 17개 | API 통합 구조 완성 |
| 5월 10일 | 13개 | 상태 폴링 추가, UX 정리 |

## 🔧 구체적인 작업 내용

## 1. HTTP 서비스 연결 완료

실제 API와 통신하기 위한 기본 틀을 완성했습니다.

• HTTP 클라이언트 만들기 - API와 통신하는 표준 방식 설계

• 자동 인증 추가 - 요청할 때마다 자동으로 인증 정보 포함

• 에러 처리 - 서버 오류를 사용자 화면에 표시

• 6개 도메인 서비스 구현 - 시뮬레이션, 결과 조회 등

## 2. 폼 검증과 에러 표시

사용자가 입력한 값이 올바른지 확인하고, 잘못되면 어디가 틀렸는지 보여줍니다.

• 클라이언트 검증 - 사용자가 입력할 때 실시간으로 확인

• 서버 검증 오류 매핑 - 서버에서 온 오류 메시지를 입력 칸 옆에 표시

• 사용자 친화적 메시지 - 기술적이지 않은 쉬운 설명

## 3. 상태 폴링 시스템 추가

시뮬레이션이 진행 중일 때, 얼마나 진행되었는지 주기적으로 확인합니다.

• 실시간 진행 상황 - 1.5초마다 서버에 상태 확인

• 자동 완료 감지 - 작업이 끝나면 자동으로 다음 화면으로 이동

• 불필요한 요청 방지 - 완료되면 더 이상 확인하지 않음

## 4. 사용자 화면(UI) 정리

사용자가 보는 화면을 더 깔끔하고 이해하기 쉽게 개선했습니다.

• 설정 입력 화면 - 항목들을 정렬해서 더 명확하게

• 결과 화면 - 패널 레이아웃 재정렬로 가독성 향상

• 상세 분석 화면 - 카드 액션 정렬, 모션 개선

## 📊 현재 상태

| 영역 | 상태 | 진행률 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 설계 | 완료 | 100% |
| API 연결 | 완료 | 100% |
| 사용자 화면 | 완료 | 100% |
| 실제 데이터 보정 | 진행 중 | 50% |
| 최종 정책 확정 | 미완료 | 0% |

## 🚀 다음 단계

## 우선순위 1 (필수)

실제 서버 응답 데이터 확보

현재는 테스트 데이터로 작업했기 때문에, 실제 서버에서 오는 데이터 형식을 확인하고 화면에 맞게 조정해야 합니다.

## 우선순위 2 (중요)

결과 화면 최종 검증

히트맵과 접근성 검사(WCAG) 화면이 실제 데이터에 맞는지 확인하고 수정합니다.

## 우선순위 3 (정책)

기능 정책 최종 확정

• 장치 타입 통일 - 6가지를 3가지로 정리할지

• PDF 다운로드/공유 기능 - 필요한지 확인

• 로그인 재시도 정책 - 토큰 만료 시 처리 방식

## ✅ 종합 평가

프론트엔드는 이제 "백엔드와 연결할 준비 완료" 상태입니다.

설계 단계는 완료되었고, 이제 실제 데이터로 최종 보정만 남았습니다. 구조를 다시 바꾸지 않아도 되기 때문에, 다음부터는 실제 응답과 정책을 현재 시스템에 맞춰 넣는 일만 하면 됩니다.